Progres Laporan Kegiatan Development & Maintenance Software

Rumah Sakit SIMRS

Target Desember 2024

Berikut merupakan target kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024.

- Perbaikan edit data pasien - Optimasi query monitor farmasi dan resep - Modul 10 besar kasus baru penyakit rawat jalan - Modul 10 besar kunjungan penyakit rawat jalan - Ubah tampilan E-klaim DKM - SEP rawat inap - Modul Pulangkan pasien - Modul formulir konsultasi - Modul Kasir

| NO | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 3/12/2024 |  |  |
| MODUL | Perbaikan edit data pasien |  |  |
| JENIS MODUL | Pengembangan |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| permintaan pada cppt untuk menampilkan hasil upload berkas mata di poli nata |  | - Analisis struktur data dan query - Membangun proses crud pada frontend dan backend - Update ke server production | - Hasil pengembangan sudah sesuai kebutuhan dan sudah di implemnetasi pada sistem |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Sebelum/Before |  |  |  |
| Sesudah/After |  |  |  |

| NO | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 04/12/2024 |  |  |
| MODUL | Optimasi query monitor dan resep |  |  |
| JENIS MODUL | Pengembangan |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Perlu tab otomatis yang terbuka saat jam 5 sore sampai jam 10 malam untuk input task id |  | - Analisis koding pada sistem dan query | - Hasil sudah sesuai kebutuhan dan sudah di update ke server linux |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Sebelum/Before |  |  |  |
| // public function antrianFarmasiRawatJalanInfo(Request $request) // { // $validateMonitor = $this->monitorService->validateMonitorCode( // $request->kode_monitor, // 1 // ); // if (!$validateMonitor->valid) { // return response()->json([ // 'error' => $validateMonitor->error_message // ], 400); // } // $date = date('Y-m-d'); // $monitorCode = $validateMonitor->monitor_code; // $layoutNumber = $request->l; // if ($layoutNumber == 3) { // $data['resep'] = $this->antrianFarmasiService->getInfoPasienPanggilFarmasi( // $monitorCode // ); // } elseif ($layoutNumber == 4) { // $data['resep'] = $this->antrianFarmasiService->getInfoPasienPanggilFarmasi( // $monitorCode // ); // }elseif ($layoutNumber == 6) { // $data['resep'] = $this->antrianFarmasiService->getInfoPasienPanggilFarmasi( // $monitorCode // ); // }else { // return response()->json([ // 'error' => 'Invalid layout value' // ], 400); // } // return response()->json($data, 200); // } |  |  |  |
| Sesudah/After |  |  |  |
| public function antrianFarmasiRawatJalanInfo(Request $request) { $validateMonitor = $this->monitorService->validateMonitorCode( $request->kode_monitor, 1 ); if (!$validateMonitor->valid) { return response()->json([ 'error' => $validateMonitor->error_message ], 400); } $monitorCode = $validateMonitor->monitor_code; $layoutNumber = $request->l; if ($layoutNumber == 3 ¦¦ $layoutNumber == 4) { // Cek apakah data ada di Redis $cacheKey = "pasien_farmasi_{$monitorCode}"; $cachedData = Redis::get($cacheKey); if ($cachedData) { // Jika data ada di Redis, decode JSON menjadi array $data['resep'] = json_decode($cachedData, true); } else { // Ambil data dari database dan simpan di Redis selama 3 menit $data['resep'] = $this->antrianFarmasiService->getInfoPasienPanggilFarmasi($monitorCode); Redis::setex($cacheKey, 180, json_encode($data['resep'])); } } else { return response()->json([ 'error' => 'Invalid layout value' ], 400); } return response()->json($data, 200); } |  |  |  |

| NO | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 18/12/2024 |  |  |
| MODUL | RL. 5.2 10 besar kasus baru penyakit/morbiditas rawat jalan |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Menambahkan modul laporan urutan 10 kasus baru penyakit rawat jalan diurutkan dan unduhannya dalam excel. |  | - Menganalisa query untuk mendapatkan data. - Mengerjakan koding modul pada laporan internal - Update ke server. | Sudah berhasil di implementasi |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Sesudah/After |  |  |  |

| NO | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 18/12/2024 |  |  |
| MODUL | RL. 5.3 10 besar Kunjungan penyakit/morbiditas rawat jalan |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Menambahkan modul laporan urutan 10 Kunjungan penyakit rawat jalan diurutkan dan unduhannya dalam excel. |  | - Menganalisa query untuk mendapatkan data. - Mengerjakan koding modul pada laporan internal - Update ke server. | Sudah berhasil di implementasi |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Setelah/After |  |  |  |

| NO | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 17/12/2024 |  |  |
| MODUL | Ubah tampilan E-klaim DKM |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Ubah tampilan agar sama dengan sistem jkn yang sudah berjalan |  | - Menganalisa query data - Mengubah frontend dan backend data - Update ke server | - Sudah berhasil di implementasi |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Sebelum/Before |  |  |  |
| Setelah/After |  |  |  |

| NO | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 16/12/2024 |  |  |
| MODUL | SEP rawat inap |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Menambah fitur sep rawat inap ke menu rawat jalan |  | - Menganalisa query data - Membangun query data yang lebih efisien - Membangun tampilan | - Sudah berhasil di implementasi |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Sebelum/Before |  |  |  |
| Setelah/After |  |  |  |

| NO | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 20/10/2024 |  |  |
| MODUL | Fitur Pulangkan Pasien dari Opsi Rawat Inap |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Menambahkan fitur pulangkan pasien |  | - Sedang pengerjaan |  |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Setelah/After |  |  |  |

| NO | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 22/10/2024 |  |  |
| MODUL | Modul Formulir Konsultasi |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Membangun modul formulir konsultasi |  | - Sedang pengerjaan |  |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Setelah/After |  |  |  |

| NO | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | 24/12/2024 |  |  |
| MODUL | Modul Kasir |  |  |
| JENIS MODUL | Baru |  |  |
| PERMINTAAN |  | PENGERJAAN | Hasil |
| Membangun modul baru kasir |  | - Sedang pengerjaan |  |
| Tampilan Hasil |  |  |  |
| Setelah/After |  |  |  |